## Π  Ρ  Α   Κ  Τ  Ι  Κ  Ο

Της    3/2006 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Αριθ.αποφ:   45/2006       Περίληψη: Προκήρυξη πρόχειρου δια-

γωνισμού με τίτλο: «Μελέτες καταγρα-

φή και ανάλυση αναγκών για το Πληρο-

φοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης του Δήμου Πάρου»

Στην Πάρο σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου [πρώην ξενοδοχείο Ξενία] μετά από την 1415/8-2-06 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Π.Δ. 410/1995 του Δ.Κ.Κ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 25 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 17.

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους ήταν

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1]Αρκάς Αντώνιος, έφυγε μετά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης, 2]Αρκουλής Νικόλαος, έφυγε μετά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης, 3]Βεντουρής Βασίλειος, 4]Βελέντζας Φραγκίσκος, 5]Βλαχογιάννης Χρήστος, 6]Γαβαλάς Στέφανος, 7]Λουκής Γεώργιος, έφυγε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης, 8]Μπιζάς Κωνσταντίνος, 9]Παυλάκης Ευστράτιος, 10]Ραγκούσης Εμμανουήλ, 11]Ραγκούσης Μοσχονάς, 12]Σκανδάλης Κων/νος, 13]Τριβυζά-Φρατζή Μαρία, 14]Φραγκούλη Μαρουσώ, 15]Χανιώτη-Σκορδίλη Νικολέττα, 16]Χατζόπουλος Ηρακλής και 17]Χριστόφορος Ευστράτιος.

Α π ό ν τ ε ς: 1]Αλιπράντης Ιωάννης, 2]Αργουζής Κων/νος, 3]Μπιζάς Γεώργιος, 4]Μπιζάς Ιωάννης, 5]Ροκονίδας Κων/νος, 6]Τζιώτης Αναστάσιος, 7]Τσαντάνη Μαρία και 8]Φραγκούλης Νικόλαος, ήρθε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης και έφυγε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Ραγκούσης Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Τριπολιτσώτη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Bλαχογιάννης Χρήστος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  Εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με αλλαγή της σειράς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης  και τα θέματα προ ημερησίας διάταξης μετά από ομόφωνη συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θ έ μ α    16ο  ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε την προκήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προυπολογισμού 15.000 € με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά του υποέργου με τίτλο: «Μελέτες καταγραφή και ανάλυση αναγκών για το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Πάρου» που εντάσσεται στο έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Πάρου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τον Προυπολογισμό Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2006, το Δ.Κ.Κ., τις οδηγίες 92/50/ΕΟΚ και 97/52/ΕΚ, τα Π.Δ. 346/98, 394/96, το Ν. 2522/97, το Ν. 2362/95, τις σχετικές διατάξεις,  το φάκελο του έργου και τις 190/04, 226/04, 171/05 και 33/06 αποφάσεις του

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α

Tην προκήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προυπολογισμού 15.000 € με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική προσφορά του υποέργου με τίτλο: «Μελέτες καταγραφή και ανάλυση αναγκών για το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Πάρου» που εντάσσεται στο έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Πάρου», ως εξής:

«                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

# 1. ANTIKEIMENO TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Πάρου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για το υποέργο «Μελέτες καταγραφή και ανάλυση αναγκών για το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Πάρου» στα πλαίσια του έργου «Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Πάρου» που έχει ενταχθεί στο μέτρο 2.2 «Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη», κατηγορία πράξης 5: «Δράσεις που αφορούν στην διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη» του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας.

## 1.1 Τόπος - χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Δήμος Πάρου Παροικιά Πάρου,84 400 | 02-03-2006 | ΠΕΜΠΤΗ | 12.ΟΟ |

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 394/96.

## 1.2 Χρονοδιάγραμμα του έργου

Η διάρκεια υλοποίησης του συνολικού έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης.

## 1.3 Προϋπολογισμός έργου

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 15.000 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Σε περίπτωση που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την Επιτροπή διαγωνισμού ιδιαίτερα χαμηλή, δηλαδή όταν η έκπτωση είναι μεγαλύτερη από 10% επί του συνολικού προυπ/σμού, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινήσεων, η Επιτροπή εισηγείται με πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 31 του Π.Δ. 346/98 και του Άρθρου 55 Οδηγία 2004/18/ΕΚ.

Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψιν για τη σύγκριση των προσφορών.

## 1.4 Νομικό πλαίσιο

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με  τους όρους που περιέχονται στην παρούσα προκήρυξη:

- του Ν.2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων»,

- του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»,

- της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων»,

- του Ν.2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665ΕΟΚ»,

- του Π.Δ. 346/1998, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς το Κοινοτικό Δίκαιο, σχετικά με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ…»

- του Π.Δ. 394/96, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,

- του άρθρου 98 παρ.1β του νέου Συντάγματος 2001, που αφορά στον έλεγχο συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή , όπως νόμος ορίζει,

- του Ν. 2741/99, άρθρο 8,  «Κρατικές προμήθειες»,

- του Ν. 2328/95 , άρθρο 15, «Ονομαστικοποίηση μετοχών»,

- του ΠΔ 82/96, (κατ΄ εξουσιοδότηση του ν.2328/95), «Ονομαστικοποίηση των μετοχών ελληνικών ανωνύμων εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων  του ευρύτερου δημοσίου τομέα»

- του Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων», και Άρθρο 9, παράγραφος 3

- του Ν. 3021/2002, «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» και

- την Απόφαση ένταξης του έργου με αριθ.Πρωτ.:153.098/ΚτΠ2713-Β

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί που διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική αξιοπιστία και φερεγγυότητα με αντικείμενο απασχόλησης την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακών δικτύων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

# 3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου.

Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

# 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προσφορά  πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

- Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (άρθρο 8 )

- Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους καθώς και η άσκησή του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού.

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

- Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο του Προσφέροντα.

- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου.

- Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους και οι συνεταιρισμοί βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόμιμα.

- Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης.

Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε ξένη γλώσσα, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει αλληλεγγύως όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

# 5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού θα απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες, δέκα ημέρες (10) πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και σε καταφατική περίπτωση, να ανανεώσουν τις εγγυητικές επιστολές τους, εάν αυτές δεν ισχύουν για τυχόν παρατάσεις.

Β. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου. Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου επίσης δεν γίνονται δεκτές.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές  υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται στην Αγγλική αν αυτοί δεν μπορούν ν’ αποδοθούν στην Ελληνική.

Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους:

- Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»: υποβάλλεται μόνο το πρωτότυπο και συμπεριλαμβάνεται η εγγύηση συμμετοχής.

- Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: σε δύο (2) αντίτυπα. Σε ένα από τα δύο αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Κάθε σελίδα του πρωτότυπου θα πρέπει να είναι μονογραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος.

- Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:υποβάλλεται μόνο το πρωτότυπο.

Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πάρου την ημερομηνία που αναφέρεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Επί ποινή απορρίψεως τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο  επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Ο  φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς ή των πινάκων της οικονομικής προσφοράς που θα υποβληθούν σε μαγνητικό μέσο με τα αντίτυπα της οικονομικής προσφοράς, κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ".

Δ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην Προκήρυξη.

Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης  δεν  αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για Επιστροφή ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.

- Αποσφραγίζονται  οι  κυρίως  φάκελοι  μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο.

- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογραφούνται και σφραγίζονται από την Επιτροπή  και  τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

- Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει τους προσφέροντες σε Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης, το οποίο υπογράφει.

Επίσης, επί ποινή απορρίψεως, θα αναφέρονται  ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο χρόνος παράδοσης,  καθώς και ότι έλαβε γνώση των γενικών όρων της διακήρυξης και δέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.

Οι  φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά  την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται  αλλά επιστρέφονταί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης  δεν  θα  απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν  αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

Επισημαίνεται ότι:

- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Διευκρινήσεις που δίδονται από τους προσφέροντας οποτεδήποτε μετά τη λήξη  του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Διευκρινήσεις  δίδονται  μόνο  όταν  ζητούνται από συλλογικό όργανο είτε ενώπιον  του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.

Σημειώνεται  ότι  τις  διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

# 6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσό …Επτακοσίων πενήντα  (750) €.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1)  μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να λήγει στις   02-07-2006.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Η εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του στην Ελληνική, η μετάφραση του στην Ελληνική θα υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης.

Για την περίπτωση που η πληρωμή του έργου πραγματοποιηθεί με προκαταβολή επί της συνολικής αξίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης οι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., την οποία θα καταθέσουν στην αναθέτουσα αρχή με την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των παραδοτέων και τη σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης- παραλαβής, τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στη παρούσα.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση  κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο  τέλος χαρτοσήμου. κατά  τα  λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 394/96)

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

# 7. ΤΙΜΕΣ

Η  τιμή θα πρέπει να δίδεται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές  που  δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ, ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ με ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εφόσον  από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, για ολόκληρη την εργασία, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως  απαράδεκτες.

Οι τιμές θα δίδονται ως έξης:

- Τιμή καθαρής αξίας χωρίς ΦΠΑ.

- Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται  υπόψη για την σύγκριση των  προσφορών.

Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία, απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενης τιμής, οι δε συμμετέχοντες  υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

# 8. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο  συμβατικός  χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του 1/4 αυτού, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου, για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων. (Άρθρο 26 του Κ.Π.Δ.)

Επισημαίνεται  ότι, μετά  την λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου.

# 9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις  υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 394/96.

# 10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ /ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Για την επιλογή της καταλληλότερης προσφοράς η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

α.	Έλεγχο και απόρριψη των προσφορών οι οποίες δεν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο θα κριθούν από την επιτροπή απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής.

β.	Βαθμολογία των τεχνικών όρων των λοιπών προσφορών σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας: Κριτήρια Αξιολόγησης / Συντελεστές

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του έργου |  | 40% |
| 1.1 | Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου και εργαλεία υποστήριξης της. Περιγραφή και οργάνωση του τρόπου συντονισμού εργασιών και εμπλεκόμενων μερών | 25% |  |
| 1.2 | Χρονοδιάγραμμα και αλληλουχία φάσεων. Χρόνος ολοκλήρωσης επί μέρους παραδοτέων έργου | 35% |  |
| 1.3 | Δυνατότητα εκτέλεσης του έργου και συμφωνία της προσφοράς με τις προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης | 40% |  |
| 2 | Ομάδα του Έργου – Οργάνωση και Διοίκηση του έργου |  | 60% |
| 2.1 | Σχήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Έργου. Δομή και οργάνωση της Ομάδας Έργου. Εξειδίκευση ρόλων, εύρος εμπλοκής στελεχών ομάδας έργου | 25% |  |
| 2.2 | Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των στελεχών της Ομάδας έργου - και του Υπευθύνου αντίστοιχα – να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου έργου | 20% |  |
| 2.3 | #### Πληρότητα σύνθεσης Ομάδας Έργου. | 15% |  |
| 2.4 | #### Κάλυψη των θεματικών περιοχών του αντικειμένου του Έργου – επιπλέον παροχές υπηρεσιών που δεν προβλέπονται στη διακήρυξη | 40% |  |
|  | #### Σύνολο |  | 100% |

Κάθε μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό με άριστα το 100 (στην κλίμακα 0 έως 100) κάθε ένα από τα κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης. Στη συνέχεια για κάθε ένα κριτήριο θα υπολογισθεί ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού, ο οποίος θα πολλαπλασιασθεί επί τον συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού.

Ακολούθως θα υπολογισθεί το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων κάθε ομάδας και θα πολλαπλασιαστεί με την βαρύτητα κάθε ομάδας. Το άθροισμα των βαθμών κάθε ομάδας κριτηρίων θα αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς (Α.Β.Τ.Π.) του κάθε προσφέροντος.

Η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με το Συνολικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (Σ.Β.Τ.Π.) κάθε προσφέροντος, που υπολογίζεται από τον τύπο:

Σ.Β.Τ.Π. =  (Α.Β.Τ.Π.  /  Α.Β.Τ.Π.max )  x 100

όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς.

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο προσφέρων με την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Σ.Β.Τ.Π. = 100).

Δεν υπάρχουν ελάχιστα όρια στην επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων, κάτω από τα οποία θα αποκλείεται ένας προσφέρων. Αντίθετα, οι προσφορές που συγκεντρώνουν Σ.Β.Τ.Π. μικρότερο του 75 χαρακτηρίζονται ως απαράδεκτες, αναφορικά με την τεχνική ικανότητα και καταλληλότητά τους, για το συγκεκριμένο έργο και αποκλείονται της περαιτέρω αξιολόγησης.

# 11. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Εφόσον γίνει η τελική αξιολόγηση των προσφορών, σε επόμενο στάδιο, αποσφραγίζονται και ελέγχονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων που συγκέντρωσαν ΣΒΤΔ μεγαλύτερο ή ίσο του 75. Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Σ.Β.Ο.Π.), ως εξής:

Σ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x 100

Στο στάδιο αυτό γίνεται η τελική κατάταξη των προσφορών κατά φθίνουσα τάξη με τον υπολογισμό της Συμφερότερης Προσφοράς. Η Τελική Βαθμολογία (Β) κάθε προσφέροντος θα υπολογισθεί με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Β =  ( 0,25  x  Σ.Β.Ο.Π.)  +  ( 0,75  x  Σ.Β.Τ.Π.)

Οι προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά τελικής βαθμολογίας και Ανάδοχος ανακηρύσσεται  ο προσφέρων με την μεγαλύτερη Τελική Βαθμολογία (Β). Προσφορές που έχουν ίσες τελικές βαθμολογίες (Β) θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναμες προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά ως προς την Τεχνική Βαθμολογία (ΣΒΤΠ). Επικρατέστερη είναι η προσφορά με τη μεγαλύτερη Τεχνική Βαθμολογία.

# 12. ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής (ο οποίος θα ακολουθηθεί κατά την υλοποίηση της σύμβασης):

A. Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης- παραλαβής από την αναθέτουσα Αρχή.

Β. Τρόπος Πληρωμής (Β) ως ακολούθως:

Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, η οποία θα είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα και το υπόλοιπο  μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου και  την σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης- παραλαβής από την αναθέτουσα Αρχή.

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις  σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών (Π.Δ. 394/96).

Η διαδικασία και ο τρόπος απόδοσης των πιστώσεων θα γίνει με έμμεση διαδικασία πληρωμών από το Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 και ιδιαίτερα τις παραγράφους 3β, 4 και 5 του Ν.2860/2000.

# 13. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το παρόν έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών που θα προσδιορίζουν με τυποποιημένο τρόπο τις ανάγκες και απαιτήσεις του έργου. Για την καταγραφή θα πραγματοποιηθεί συλλογή και ανάλυση όλων των απαραίτητων στοιχείων από το φορέα στα επίπεδα στρατηγικής διοίκησης, επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και υποστηρικτικών λειτουργιών. Θα ακολουθήσει αποτύπωση συνολικού επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας με περαιτέρω ανάλυση και διαγραμματική αποτύπωση των βασικών εσωτερικών αλλά και εξωστρεφών διαδικασιών που συνθέτουν τις συναλλαγές του φορέα με τους διάφορους εμπλεκόμενους / συναλλασσόμενους. Κατηγοριοποίηση και ιεράρχηση υπηρεσιών που παρέχει ο φορέας σε κάθε διακριτή κατηγορία συναλλασσομένων/ ομάδων χρηστών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (συχνότητα ζήτησης, κρισιμότητα, αναγκαιότητα ανασχεδιασμού, δυνατότητα αυτοματοποίησης, κλπ.).

Σκοπός του έργου είναι η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης (λειτουργικού και τεχνολογικού υποβάθρου) του Δήμου Πάρου, με στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων και των περιορισμών για την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική και τις τεχνολογικές τάσεις που διαμορφώνονται διεθνώς.

# 14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί στα πλαίσια του παρόντος πρόχειρου διαγωνισμού καλείται να μελετήσει την παρούσα κατάσταση σχετικά με την παροχή δημοτικών υπηρεσιών ηλεκτρονικά καθώς και των υποδομών που θα τις υποστηρίξουν στο Δήμο Πάρου και να παρουσιάσει σε μια μελέτη, στοιχεία για την υφιστάμενη πληροφοριακή υποδομή, την τεχνολογική ωριμότητα των ομάδων ως προς τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν καθώς και να καταγράψει τις απαιτήσεις ή τους περιορισμούς της υλοποίησης υποδομών και υπηρεσιών στο Δήμο.

Στα πλαίσια του έργου θα πρέπει γίνει προμελέτη των δυνατοτήτων αξιοποίησης του υπάρχοντος πληροφοριακού εξοπλισμού του Δήμου. Το έργο θα αποτελείται από τις παρακάτω επιμέρους Ενότητες Εργασίας:

ΕΕ 1 – «Αποτύπωση λειτουργικού και οργανωτικού μοντέλου του Δήμου Πάρου»

Περιλαμβάνει την κωδικοποίηση-καταγραφή του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας του Δήμου Πάρου. Για την καταγραφή θα πραγματοποιηθεί συλλογή/ανάλυση όλων των απαραίτητων στοιχείων από το φορέα στα επίπεδα στρατηγικής διοίκησης, επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και υποστηρικτικών λειτουργιών. Επιπλέον, θα αποτυπωθεί το συνολικό επιχειρησιακό μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας και θα γίνει περαιτέρω ανάλυση και διαγραμματική αποτύπωση των βασικών εξωστρεφών διαδικασιών, που συνθέτουν τις συναλλαγές του Δήμου Πάρου με τους εμπλεκόμενους φορείς.

EE 2 – «Κατηγοριοποίηση και ιεράρχηση υπηρεσιών του Δήμου Πάρου»

Περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση και ιεράρχηση των υφιστάμενων υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος Πάρου σε κάθε διακριτή κατηγορία συναλλασσομένων, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (συχνότητα ζήτησης, κρισιμότητα, αναγκαιότητα ανασχεδιασμού, δυνατότητα αυτοματοποίησης, κίνδυνος που αναλαμβάνεται, κλπ.).

ΕΕ 3 – «Καταγραφή και αξιολόγηση είδους και ροής πληροφοριών - μορφής συναλλαγών»

Περιλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν στις προηγούμενες δραστηριότητες και περαιτέρω ανάλυση των κύριων βημάτων ενεργειών που συνθέτουν τις συναλλαγές του Δήμου Πάρου, καθώς και τον καθορισμό και μοντελοποίηση είδους πληροφοριών - πληροφοριακών ροών. Η ανάλυση - μοντελοποίηση θα καλύπτει όλες τις ανταλλαγές πληροφορίας και συναλλαγές με εξωτερικές οντότητες και φορείς.

ΕΕ 4 – «Καταγραφή αναγκών / απαιτήσεων συναλλασσομένων»

Περιλαμβάνει την οργάνωση συναντήσεων εργασίας ανά κοινότητα συναλλασσομένων με το Δήμο Πάρου(panels για ενημέρωση & συνεργασία). Οι  συναντήσεις θα  αποσκοπούν  παράλληλα  και  στην ευαισθητοποίηση  των  συναλλασσόμενων  φορέων  για  την  καλύτερη αποδοχή των νέων υπηρεσιών. Θα ακολουθήσει επιτόπια έρευνα - συλλογή αναλυτικών στοιχείων και πληροφοριών, ανά διακριτή κατηγορία συναλλασσομένων και πλήρης καταγραφή των απαιτήσεων και αναγκών ανά ομάδα συναλλασσομένων. Παράλληλη καταγραφή των αντίστοιχων απαιτήσεων ασφάλειας δεδομένων.

ΕΕ 5 – «Αξιολόγηση ωριμότητας συναλλασσόμενων φορέων»

Περιλαμβάνει την καταγραφή σε υψηλό επίπεδο της υφιστάμενης πληροφοριακής υποδομής των ενδιαφερόμενων φορέων, την εκτίμηση - αποτύπωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των ομάδων συναλλασσομένων, ως προς τη δυνατότητα αποδοχής / αξιοποίησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν, καθώς και εκτίμηση της τεχνολογικής ωριμότητας των ομάδων συναλλασσομένων/ τρίτων φορέων, ως προς τη διασύνδεση/ χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν. Θα ακολουθήσει καταγραφή προτάσεων σχετικά με περιορισμούς ή ειδικές κατευθύνσεις υλοποίησης, με βάση την υφιστάμενη ωριμότητα των συναλλασσόμενων  φορέων.

ΕΕ 6 – «Ανάλυση και τεχνικός σχεδιασμός συστήματος»

Περιλαμβάνει τον ακριβή προσδιορισμό της αρχιτεκτονικής του πιλοτικού συστήματος και τον καθορισμό των τεχνικών και των λειτουργικών προδιαγραφών του συστήματος.

# 15. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Τα παραδοτέα του Αναδόχου στο πλαίσιο εκτέλεσης του παρόντος έργου είναι τα εξής:

Μελέτη ανάλυσης του υφιστάμενου λειτουργικού και οργανωτικού μοντέλου του Δήμου.

Μελέτη ανάλυσης των προσφερόμενων δημοτικών υπηρεσιών.

Μελέτη καταγραφής και ανάλυσης των πραγματικών αναγκών των συναλλασσομένων με το Δήμο Πάρου

Μελέτη τεχνικού σχεδιασμού του συστήματος βάσει της υφιστάμενης πληροφοριακής υποδομής του Δήμου Πάρου

# 16. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ | Μ1 | Μ2 | Μ3 | Μ4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΕ1 | Αποτύπωση λειτουργικού και οργανωτικού μοντέλου του Δήμου Πάρου |  |  |  |  |
| ΕΕ2 | Κατηγοριοποίηση και ιεράρχηση υπηρεσιών του Δήμου Πάρου |  |  |  |  |
| ΕΕ3 | Καταγραφή και αξιολόγηση είδους και ροής πληροφοριών - μορφής συναλλαγών |  |  |  |  |
| ΕΕ4 | Καταγραφή αναγκών / απαιτήσεων συναλλασσομένων |  |  |  |  |
| ΕΕ5 | Αξιολόγηση ωριμότητας συναλλασσόμενων φορέων |  |  |  |  |
| ΕΕ6 | Ανάλυση και τεχνικός σχεδιασμός συστήματος |  |  |  |  |

# 17. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί της μελέτης που ο Ανάδοχος θα παραδώσει σε εκτέλεση της Σύμβασης, μεταβιβάζεται επ’ αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτήν.

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί της μελέτης, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

# 18. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΟΔΕ και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν ή από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

# 19. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο,  οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

# 20. ΛΥΣΗ–ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ–ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)	ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής

β)	ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής

γ)	Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

δ)	εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

α)	Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.

β)	Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με  την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Επιτρέπεται η αντιγραφή επί λέξει και η διανομή του έργου με τίτλο «Μελέτες, καταγραφή και ανάλυση αναγκών για το Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Πάρου» που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ ΚτΠ στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ χωρίς να απαιτείται η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στη πηγή προέλευσης και χρηματοδότησης.»

Αναμορφώνει τον Προυπολογισμό Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2006 και μεταφέρει από τον Κ.Α: 10-6142.001 των εσόδων με τίτλο: «Αμοιβές τρίτων για υλοποίηση του προγράμματος  Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Πάρου» πίστωση 15.000 € μέσω του αποθεματικού στον Κ.Α. των εξόδων 10-7413.001 για την εκτέλεση του έργου: «Μελέτες καταγραφή και ανάλυση αναγκών για το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Πάρου»

Αναλαμβάνει και ψηφίζει πίστωση 15.000 €, προερχόμενη κατά 75% ΕΤΠΑ και 25% εθνική συμμετοχή, σε βάρος του Κωδικού Αριθμού εξόδων 10-7413.001 για την εκτέλεση του έργου: «Μελέτες καταγραφή και ανάλυση αναγκών για το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Πάρου»

Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα των έργων Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2006 και εγγράφει το παραπάνω έργο στην πρώτη σειρά εκτέλεσης κατά προτεραιότητα.

Τροποποιεί την απόφασή του 171/2005 ως προς την συγκρότηση επιτροπών για την ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της κατηγορίας Πράξης 5: Δράσεις που αφορούν στη διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη, του Μέτρου 2.2: «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του Πολίτη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ και προσθέτει στην επιτροπή διαγωνισμού για την διενέργεια των προβλεπόμενων διαγωνισμών υλοποίησης του έργου, τρίτο αναπληρωματικό την Καραγιάννη Ολυμπία.  Δηλαδή η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

1]Ραγκούση Ιωάννη, πολιτικό μηχανικό υπάλληλο Δ/νσης Tεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου, Πρόεδρο. 2]Μωραιτίδη Ιωάννη, μηχανολόγο μηχανικό Τ.Ε. υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου. 3]Μυλωνάκης Ιωάννης, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου.

Αναπληρωματικά μέλη των παραπάνω οι: 1]Δρακουλάκος Ιωάννης, περιβαλλοντολόγος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου. 2]Μακρίδης Γεώργιος, μηχανολόγος μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου. 3]Καραγιάννη Ολυμπία, τοπογράφο, μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πάρου.

Κατά τα λοιπά ισχύει 171/2005 απόφασή του.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α    45/2006.

Ο Δήμαρχος    Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη      Η Γραμματέας

(     υ π ο γ ρ α φ έ ς    ό π ω ς    σ τ η ν    α ρ χ ή                   )

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος Πάρου                         Η Γραμματέας

Ραγκούσης Ιωάννης                        Τριπολιτσώτη Αικ.