# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                             του πρακτικού της με αριθμό  7/ 2005

Συνεδρίασης       του          Δημοτικού

Συμβουλίου  Πάρου

Α π ό φ α σ η:   101/2005            Π  ε ρ ί λ η ψ η: Ένσταση της Κ/ξίας ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε.-Μιχαήλ Δ. Τζωρτζάκης κατά των πράξεων με α.π. 1160 και 1161/9-2-05 της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και κατά των διορθώσεων στο 3ο Π.Π.Α.Ε. και στην 4η αναλυτική επιμέτρηση του έργου «Αποκατάσταση και στερέωση διατηρητέας οικίας Δημητρακόπουλου στην Παροικία Πάρου».

Στην Πάρο σήμερα 7 Μαρτίου 2005 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και  ώρα 18.00΄,  το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» μετά από την 2100/2.3.2005 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό   στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Π.Δ.  410/1995 του Δ.Κ.Κ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 25 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 13.

### Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

### Π α ρ ό ν τ ε ς                                                         Α π ό ν τ ε ς

- Αρκάς Αντώνιος   				     1.  Αλιπράντης Ιωάννης

- Αρκουλής Νικόλαος                                            2.  Αργουζής Κων/νος

- Βελέντζας Φραγκίσκος                                        3.  Βεντουρής Βασίλειος

- Βλαχογιάννης Χρήστος                                       4.  Λουκής Γεώργιος

- Γαβαλάς Στέφανος                                               5.  Μπιζάς Γεώργιος

- Μπιζάς Κων/νος                                                   6.  Μπιζάς Ιωάννης (Προσήλθε κατά

- Παυλάκης Ευστράτιος 			           τη συζήτηση του 5ου θέματος

- Ραγκούσης Εμμανουήλ		                       Ε.Η.Δ. και αποχώρησε κατά τη

- Ραγκούσης Μοσχονάς				           συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ.)

- Σκανδάλης Κων/νος                                             7.  Ροκονίδας Κων/νος (Προσήλθε

- Τριβυζά-Φραντζή Μαρία			           κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος

- Φραγκούλη Μαρουσώ (Αποχώρησε                          Η.Δ.)

κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος                       8.  Τζιώτης Αναστάσιος

Η.Δ.)                                                                     9.   Τσαντάνη Μαρία

- Χατζόπουλος Ηρακλής                                       10.   Φραγκούλης Νικόλαος

11.  Χανιώτη-Σκορδίλη Νικολέτα

- Χριστόφορος Ευστράτιος

(Προσήλθε κατά τη συζήτηση του

1ου θέματος Η.Δ.)

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ.  Ιωάννης Ν. Ραγκούσης.

Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ.  Κυριακή Αλιπράντη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα  από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 8ο  : Η.Δ.                                                               Εισηγητής :  κ. Πρόεδρος

H K/ξία ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. – Μιχαήλ Δ. Τζωρτζάκης κατέθεσε την με αρ. πρωτ. 1716/22-2-05 Δήμου Πάρου, ένσταση κατά των πράξεων με α.π. 1160 και 1161/9-2-05 της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και κατά των σε βάρος της διορθώσεων στο 3ο Π.Π.Α.Ε. και στην 4η αναλυτική επιμέτρηση του έργου «Αποκατάσταση και στερέωση διατηρητέας οικίας Δημητρακόπουλου στην Παροικία Πάρου».

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου με το υπ’ αρίθμ. 1716/23-2-05 έγγραφό της αναφέρει τα παρακάτω σχετικά με την ένσταση της αναδόχου Κ/Ξ του έργου του θέματος, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα:

Παράγραφος 1 της  ενστάσεως της αναδόχου Κ/Ξ.

Α) 	Σε ότι αφορά τις ποσότητες της 4ης αναλυτικής επιμέτρησης και του 3ου Π.Π.Α.Ε. και συγκεκριμένα στις ποσότητες των αχρήστων που μεταφέρθηκαν με τρίτροχο (Ν.Τ. 1/4), μέχρι τις 31-3-04, αυτές προκύπτουν από τις εγκεκριμένες 1η, 2η και 3η αναλυτικές επιμετρήσεις.

Εξάλλου για την με αρ. πρωτ. 12663/20-10-04 Δήμου Πάρου, ένσταση της αναδόχου Κ/Ξ κατά της με αρ. πρωτ. 12003/5-10-04 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία απέστειλε την 3η αναλυτική επιμέτρηση διορθωμένη στην ανάδοχο Κ/Ξ, έχει ήδη αποφανθεί η Προϊσταμένη Αρχή με την υπ’ αρίθμ. 552/2004 απόφασή της, που κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο Κ/Ξ με το αρ. πρωτ. 15239/14-12-04 έγγραφο του Δήμου Πάρου.

Β)  Σε ότι αφορά τις ποσότητες της 4ης αναλυτικής επιμέτρησης και του 3ου Π.Π.Α.Ε. και συγκεκριμένα στις ποσότητες της εργασίας διάνοιξη οπής ή φωλεάς (Ν.Τ. 1/6) και συγκεκριμένα για τους χώρους ΙΣ. 10 (αυλή) και ΙΣ. 07 μπορεί ο οποιοσδήποτε να διαπιστώσει (από τη 2η και 3η αναλυτική επιμέτρηση της εργασίας αργολιθοδομές δι’ ασβεστοκονιάματος Α.Τ. ΦΟ 24), από φωτογραφίες που υπάρχουν στο αρχείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και με επιτόπια επίσκεψη ότι η ανάδοχος Κ/Ξ παρανόμως έχει συμπεριλάβει ποσότητες της εργασίας διάνοιξη οπής ή φωλεάς (Ν.Τ. 1/6) σε θέσεις που έχουν γίνει αργολιθοδομές και που όφειλε να είχε προβλέψει φωλιές για τις ξυλοδοκούς.

Συνεπώς η Διευθύνουσα Υπηρεσία ως όφειλε, προέβη στη διόρθωση της 4ης αναλυτικής επιμέτρησης και του 3ου Π.Π.Α.Ε..

Παράγραφος 2 της  ενστάσεως της αναδόχου Κ/Ξ.

Σε ότι αφορά τον 4ο λογαριασμό η Διευθύνουσα Υπηρεσία προέβη στη διόρθωσή του βάσει των 1ης, 2ης, 3ης και 4ης εγκεκριμένων αναλυτικών επιμετρήσεων.

Για όλους τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους η Διευθύνουσα Υπηρεσία ζητά την απόρριψη της ένστασης με αρ. πρωτ. 1716/22-2-05 Δήμου Πάρου της αναδόχου Κ/Ξ.

Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την απόρριψη της ένστασης με αρ. πρωτ. 1716/22-2-2005  Δήμου Πάρου της αναδόχου Κ/ξία ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε.-Μιχαήλ Δ. Τζωρτζάκης.

#### Το  Δημοτικό  Συμβούλιο

αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  108 του Π.Δ. 410/1995 του ΔΚΚ, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και  μετά από διαλογική συζήτηση,

#### Αποφασίζει ομόφωνα

Απορρίπτει την ένσταση με αρ. πρωτ. 1716/22-2-05 Δήμου Πάρου της αναδόχου Κ/ξίας ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε.-Μιχαήλ Δ. Τζωρτζάκης κατά των πράξεων με α.π. 1160 και 1161/9-2-05 της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και κατά των σε βάρος της διορθώσεων στο 3ο Π.Π.Α.Ε. και στην 4η αναλυτική επιμέτρηση του έργου «Αποκατάσταση και στερέωση διατηρητέας οικίας Δημητρακόπουλου στην Παροικία Πάρου για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο υπ’ αρίθμ. 1716/23-2-05 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό:  101/2005.

Ύστερα  από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος               Ο Πρόεδρος                              Τα Μέλη

(Τ.Υ.)                         (Τ.Υ.)                                      (Τ.Υ.)

Ραγκούσης Ιωάννης     Βλαχογιάννης Χρήστος             Αρκάς Αντώνιος

Αρκουλής Νικόλαος

Βελέντζας Φραγκίσκος

Γαβαλάς Στέφανος

Μπιζάς Κων/νος

Παυλάκης Ευστράτιος

Ραγκούσης Εμμανουήλ

Ραγκούσης Μοσχονάς

Ροκονίδας Κων/νος

Σκανδάλης Κων/νος

Τριβυζά-Φραντζή Μαρία

Χατζόπουλος Ηρακλής

Χριστόφορος Ευστράτιος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος  Παρίων                                                  Η Γραμματέας

Ιωάννης Ν. Ραγκούσης                                              Κυριακή Αλιπράντη