# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                             του πρακτικού της με αριθμό  7/ 2005

Συνεδρίασης       του          Δημοτικού

Συμβουλίου  Πάρου

Α π ό φ α σ η:   102/2005            Π  ε ρ ί λ η ψ η: Αίτηση της αναδόχου Κ/ξίας ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε.-Μιχαήλ Δ. Τζωρτζάκης για διάλυση της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση και στερέωση διατηρητέας οικίας Δημητρακόπουλου στην Παροικία Πάρου».

Στην Πάρο σήμερα 7 Μαρτίου 2005 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και  ώρα 18.00΄,  το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» μετά από την 2100/2.3.2005 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό   στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Π.Δ.  410/1995 του Δ.Κ.Κ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 25 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 13.

### Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

### Π α ρ ό ν τ ε ς                                                         Α π ό ν τ ε ς

- Αρκάς Αντώνιος   				     1.  Αλιπράντης Ιωάννης

- Αρκουλής Νικόλαος                                            2.  Αργουζής Κων/νος

- Βελέντζας Φραγκίσκος                                        3.  Βεντουρής Βασίλειος

- Βλαχογιάννης Χρήστος                                       4.  Λουκής Γεώργιος

- Γαβαλάς Στέφανος                                               5.  Μπιζάς Γεώργιος

- Μπιζάς Κων/νος                                                   6.  Μπιζάς Ιωάννης (Προσήλθε κατά

- Παυλάκης Ευστράτιος 			           τη συζήτηση του 5ου θέματος

- Ραγκούσης Εμμανουήλ		                       Ε.Η.Δ. και αποχώρησε κατά τη

- Ραγκούσης Μοσχονάς				           συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ.)

- Σκανδάλης Κων/νος                                             7.  Ροκονίδας Κων/νος (Προσήλθε

- Τριβυζά-Φραντζή Μαρία			           κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος

- Φραγκούλη Μαρουσώ (Αποχώρησε                          Η.Δ.)

κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος                       8.  Τζιώτης Αναστάσιος

Η.Δ.)                                                                     9.   Τσαντάνη Μαρία

- Χατζόπουλος Ηρακλής                                       10.   Φραγκούλης Νικόλαος

11.  Χανιώτη-Σκορδίλη Νικολέτα

- Χριστόφορος Ευστράτιος

(Προσήλθε κατά τη συζήτηση του

1ου θέματος Η.Δ.)

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ.  Ιωάννης Ν. Ραγκούσης.

Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ.  Κυριακή Αλιπράντη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα  από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 9ο  : Η.Δ.                                                               Εισηγητής :  κ. Πρόεδρος

H K/ξία ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. – Μιχαήλ Δ. Τζωρτζάκης κατέθεσε την με αρ. πρωτ. 449/19-1-05 Δήμου Πάρου, αίτηση διάλυσης της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση και στερέωση διατηρητέας οικίας Δημητρακόπουλου στην Παροικία Πάρου».

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου στο υπ’ αρίθμ. 449/24-1-05 έγγραφό της αναφέρει τα παρακάτω σχετικά με την αίτηση διάλυσης της σύμβασης του έργου του θέματος της αναδόχου Κ/Ξ:

Με το αρ. πρωτ. 15322/15-12-2004 έγγραφο του Δήμου Πάρου κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο Κ/Ξ η υπ’ αριθμ. 553/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία χορηγείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος κατά 200 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 18-06-2005.

Επίσης με το αρ. πρωτ. 390/18-01-2005 έγγραφο του Δήμου Πάρου κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο Κ/Ξ η υπ’ αριθμ. 486/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.

Η Προϊσταμένη αρχή με την υπ’ αριθμ. 392/2004 απόφασή της απέρριψε την με αρ. πρωτ. 9116/27-07-2004 ένσταση της αναδόχου Κ/Ξ που αφορούσε την πληρωμή του 3ου Λογαριασμού έτσι όπως υποβλήθηκε από την ανάδοχο Κ/Ξ, ως αυτοδικαίως εγκεκριμένου λόγω τη άπρακτης παρόδου της προθεσμίας του άρθρου 5 παρ. 10 του Ν. 1418/84. Επίσης για το ίδιο θέμα εκκρεμεί η εξέταση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της  με  αρ. πρωτ. 15503/17-12-2004 Δήμου Πάρου, αίτηση θεραπείας της αναδόχου Κ/Ξ κατά της  υπ’  αριθμ. 392/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βάσει των παραπάνω και την πορεία της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας κρίνει ως απορριπτέα την αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ.

Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την απόρριψη της αίτησης με αρ. πρωτ. 449/19-1-2005  Δήμου Πάρου διάλυσης της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση και στερέωση διατηρητέας οικίας Δημητρακόπουλου στην Παροικία Πάρου» της αναδόχου Κ/ξίας ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε.-Μιχαήλ Δ. Τζωρτζάκης, τονίζοντας τα παρακάτω:

  - Τον υψηλό βαθμό επικινδυνότητας της κατάστασης στην οποία βρίσκεται σήμερα το κτίριο του Δημητρακόπουλου.

  - Το γεγονός ότι το κλείσιμο του δρόμου για την στήριξη του κτιρίου και την προστασία των διερχομένων έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους επαγγελματίες καταστηματάρχες που έχουν καταστήματα και θίγονται τα συμφέροντά τους εφόσον είναι αναγκασμένοι να τα έχουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  - Τον κίνδυνο να χαθεί η χρηματοδότηση εκτέλεσης του έργου από τις καθυστερήσεις που θα προκύψουν.

#### Το  Δημοτικό  Συμβούλιο

αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  108 του Π.Δ. 410/1995 του ΔΚΚ, του άρθρου 5 παρ. 10 του Ν. 1418/84, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και  μετά από διαλογική συζήτηση,

#### Αποφασίζει ομόφωνα

Απορρίπτει την αίτηση με αρ. πρωτ. 449/19-1-2005  Δήμου Πάρου, διάλυσης της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση και στερέωση διατηρητέας οικίας Δημητρακόπουλου στην Παροικία Πάρου» της αναδόχου Κ/ξίας ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε.-Μιχαήλ Δ. Τζωρτζάκης για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην εισήγηση.

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό:  102/2005.

Ύστερα  από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος               Ο Πρόεδρος                              Τα Μέλη

(Τ.Υ.)                         (Τ.Υ.)                                      (Τ.Υ.)

Ραγκούσης Ιωάννης     Βλαχογιάννης Χρήστος             Αρκάς Αντώνιος

Αρκουλής Νικόλαος

Βελέντζας Φραγκίσκος

Γαβαλάς Στέφανος

Μπιζάς Κων/νος

Παυλάκης Ευστράτιος

Ραγκούσης Εμμανουήλ

Ραγκούσης Μοσχονάς

Ροκονίδας Κων/νος

Σκανδάλης Κων/νος

Τριβυζά-Φραντζή Μαρία

Χατζόπουλος Ηρακλής

Χριστόφορος Ευστράτιος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος  Παρίων                                                  Η Γραμματέας

Ιωάννης Ν. Ραγκούσης                                              Κυριακή Αλιπράντη