# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                             του πρακτικού της με αριθμό  7/ 2005

Συνεδρίασης       του          Δημοτικού

Συμβουλίου  Πάρου

Α π ό φ α σ η:   103/2005            Π  ε ρ ί λ η ψ η: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Πάρου».

Στην Πάρο σήμερα 7 Μαρτίου 2005 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και  ώρα 18.00΄,  το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» μετά από την 2100/2.3.2005 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό   στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Π.Δ.  410/1995 του Δ.Κ.Κ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 25 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 13.

### Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

### Π α ρ ό ν τ ε ς                                                         Α π ό ν τ ε ς

- Αρκάς Αντώνιος   				     1.  Αλιπράντης Ιωάννης

- Αρκουλής Νικόλαος                                            2.  Αργουζής Κων/νος

- Βελέντζας Φραγκίσκος                                        3.  Βεντουρής Βασίλειος

- Βλαχογιάννης Χρήστος                                       4.  Λουκής Γεώργιος

- Γαβαλάς Στέφανος                                               5.  Μπιζάς Γεώργιος

- Μπιζάς Κων/νος                                                   6.  Μπιζάς Ιωάννης (Προσήλθε κατά

- Παυλάκης Ευστράτιος 			           τη συζήτηση του 5ου θέματος

- Ραγκούσης Εμμανουήλ		                       Ε.Η.Δ. και αποχώρησε κατά τη

- Ραγκούσης Μοσχονάς				           συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ.)

- Σκανδάλης Κων/νος                                             7.  Ροκονίδας Κων/νος (Προσήλθε

- Τριβυζά-Φραντζή Μαρία			           κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος

- Φραγκούλη Μαρουσώ (Αποχώρησε                          Η.Δ.)

κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος                       8.  Τζιώτης Αναστάσιος

Η.Δ.)                                                                     9.   Τσαντάνη Μαρία

- Χατζόπουλος Ηρακλής                                       10.   Φραγκούλης Νικόλαος

11.  Χανιώτη-Σκορδίλη Νικολέτα

- Χριστόφορος Ευστράτιος

(Προσήλθε κατά τη συζήτηση του

1ου θέματος Η.Δ.)

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ.  Ιωάννης Ν. Ραγκούσης.

Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ.  Κυριακή Αλιπράντη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα  από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 10ο  : Η.Δ.                                                               Εισηγητής :  κ. Πρόεδρος

Ανάδοχος του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Πάρου» κατόπιν δημοπρασίας που πραγματοποιήθηκε στις 25-8-04 αναδείχτηκε η Σμίλη Ο.Ε. (Χ. Τσάλα-Π. Δρίβας-Ι. Μαργαρίτης Ο.Ε.).

Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αρίθμ. 231/2004 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπεγράφη στις 24-11-04 με προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 450.855,22 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%. Μετά την αφαίρεση της έκπτωσης το ποσό του συμφωνητικού ανέρχεται στα 446.324,97 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%.

Ο  1ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επιπλέον ποσότητες οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου όπως αυτές αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και είναι:

  - Αύξηση της ποσότητας καθαίρεση οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος (Α.Τ. 1), σε τμήματα δρόμων λόγω προμετρητικών σφαλμάτων της μελέτης. Προστιθέμενη ποσότητα 1.343,93 τ.μ.

  - Αύξηση της ποσότητας σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Α.Τ. 2) σε τμήματα δρόμων λόγω προμετρητικών σφαλμάτων της μελέτης. Προστιθέμενη ποσότητα 1.376,70 τ.μ..

Η δαπάνη που απαιτείται για τα παραπάνω ανέρχεται στα 18.762,23 € πλέον Φ.Π.Α. 13% και καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων της αρχικής σύμβασης..

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ο οποίος έχει εγκριθεί από τον επιβλέποντα κ. Μωραϊτίδη Ιωάννη, Τεχνολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και την Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου.

Το Δημοτικό  Συμβούλιο,

αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 108 του Π.Δ. 410/1995 του ΔΚΚ, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα,

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Πάρου» του οποίου ανάδοχος είναι η Σμίλη Ο.Ε. (Χ. Τσάλα-Π. Δρίβας-Ι. Μαργαρίτης Ο.Ε.).

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό:  103/2005.

Ύστερα  από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος               Ο Πρόεδρος                              Τα Μέλη

(Τ.Υ.)                         (Τ.Υ.)                                      (Τ.Υ.)

Ραγκούσης Ιωάννης     Βλαχογιάννης Χρήστος             Αρκάς Αντώνιος

Αρκουλής Νικόλαος

Βελέντζας Φραγκίσκος

Γαβαλάς Στέφανος

Μπιζάς Κων/νος

Παυλάκης Ευστράτιος

Ραγκούσης Εμμανουήλ

Ραγκούσης Μοσχονάς

Ροκονίδας Κων/νος

Σκανδάλης Κων/νος

Τριβυζά-Φραντζή Μαρία

Χατζόπουλος Ηρακλής

Χριστόφορος Ευστράτιος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος  Παρίων                                                  Η Γραμματέας

Ιωάννης Ν. Ραγκούσης                                              Κυριακή Αλιπράντη