# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                             του πρακτικού της με αριθμό  26/ 2004

Συνεδρίασης       του          Δημοτικού

Συμβουλίου  Πάρου

Α π ό φ α σ η:   442/2004       Π  ε ρ ί λ η ψ η: Εξέταση της ένστασης της αναδόχου κατά της ειδικής διαταγής του έργου «Βελτίωση γηπέδου καλαθοσφαίρισης Αρχιλόχου».

Στην Πάρο σήμερα 27 Οκτωβρίου 2004 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.30΄, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» μετά από την 12745/22.10.2004 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό   στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Π.Δ.  410/1995 του Δ.Κ.Κ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 25 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 19.

### Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

### Π α ρ ό ν τ ε ς                                                         Α π ό ν τ ε ς

- Αλιπράντης Ιωάννης (Αποχώρησε                            1.  Βεντουρής Βασίλειος

κατά τη συζήτηση του θέματος του                           2.  Μπιζάς Γεώργιος

1ου θέματος Η.Δ. και επανήλθε κατά                         3.  Ροκονίδας Κων/νος (Προσήλθε

τη συζήτηση του 11ου θέματος Η.Δ.)                              κατά τη συζήτηση του 1ου

2.   Αργουζής Κων/νος                                                          θέματος Η.Δ. και αποχώρησε

- Αρκάς Αντώνιος (Αποχώρησε κατά                                κατά τη συζήτηση του 10ου

τη συζήτηση του 11ου θέματος Η.Δ.)                               θέματος Η.Δ.)

- Αρκουλής Νικόλαος                                                    4.  Τζιώτης Αναστάσιος

- Βελέντζας Φραγκίσκος (Αποχώρησε                           5.  Τσαντάνη Μαρία

κατά τη συζήτηση του 10ου θέματος                            6.   Φραγκούλης Νικόλαος

Η.Δ. και επανήλθε κατά τη συζήτηση

του 11ου θέματος Η.Δ.)

- Βλαχογιάννης Χρήστος

- Γαβαλάς Στέφανος

8.   Λουκής Γεώργιος

- Μπιζάς Ιωάννης

- Μπιζάς Κων/νος

- Παυλάκης Ευστράτιος

- Ραγκούσης Εμμανουήλ

- Ραγκούσης Μοσχονάς

- Σκανδάλης Κων/νος

- Τριβυζά-Φραντζή Μαρία

- Φραγκούλη Μαρουσώ

17. Χανιώτη-Σκορδίλη Νικολέτα

- Χατζόπουλος Ηρακλής

- Χριστόφορος Ευστράτιος

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ.  Ιωάννης Ν. Ραγκούσης.

Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ.  Κυριακή Αλιπράντη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα  από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 2ο  : Ε.Η.Δ.                                                                   Εισηγητής :  κ. Πρόεδρος

Η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Πάρου με το υπ’ αρίθμ. 12943/26-10-04 έγγραφό της μας ενημερώνει ότι στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης Αρχιλόχου παρουσιάστηκε βλάβη στον τάπητα και συγκεκριμένα φθορές στην τελική επιφάνεια του γηπέδου για την αποκατάσταση των οποίων απαιτείται εξ ολοκλήρου καθαίρεση του τάπητα και επανακατασκευή του. Η πρόταση της αναδόχου κ. Τσάλα Χρυσούλας για στοκάρισμα του γηπέδου με τσιμεντοειδής βάσης κόλλα πλακιδίων και χρωματισμό αυτού με ακρυλικό τάπητα δεν γίνεται δεκτή από την Τεχνική Υπηρεσία και προτείνεται η απόρριψη της ένστασης αυτής.

#### Το  Δημοτικό  Συμβούλιο

αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  108 του  Π.Δ.  410/1995  του   ΔΚΚ, και  μετά από  διαλογική συζήτηση

#### Αποφασίζει ομόφωνα

  - Απορρίπτει την ένσταση της αναδόχου κ. Τσάλα Χρυσούλας κατά της ειδικής διαταγής του έργου «Βελτίωση γηπέδου καλαθοσφαίρισης Αρχιλόχου».

  - Να γίνει ολοκληρωτική καθαίρεση του υπάρχοντος τάπητα και επανακατασκευή του σύμφωνα με την πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό:  442/2004.

Ύστερα  από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος               Ο Πρόεδρος                              Τα Μέλη

(Τ.Υ.)                         (Τ.Υ.)                                      (Τ.Υ.)

Ραγκούσης Ιωάννης     Βλαχογιάννης Χρήστος             Αλιπράντης Ιωάννης

Αργουζής Κων/νος

Αρκάς Αντώνιος

Αρκουλής Νικόλαος

Βελέντζας Φραγκίσκος

Γαβαλάς Στέφανος

Λουκής Γεώργιος

Μπιζάς Ιωάννης

Μπιζάς Κων/νος

Παυλάκης Ευστράτιος

Ραγκούσης Εμμανουήλ

Ραγκούσης Μοσχονάς

Σκανδάλης Κων/νος

Τριβυζά-Φραντζή Μαρία

Φραγκούλη Μαρουσώ

Χανιώτη-Σκορδίλη Νικολέτα

Χατζόπουλος Ηρακλής

Χριστόφορος Ευστράτιος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος  Παρίων                                                  Η Γραμματέας

Ιωάννης Ν. Ραγκούσης                                              Κυριακή Αλιπράντη